Trello para la gestión del proyecto

Como se comentó (ver sección 9.9.3), se usó la herramienta de Trello para realizar toda la administración del proyecto, usando diferentes herramientas (Power-Ups), que facilitan las tareas de la calendarización y seguimiento de la metodología ágil Scrum. Para ver el tablero del equipo IngeSAP, se comparte el link.

https://trello.com/b/e9RP9hGy

- Calendario

Trello tiene un power-up llamado calendar, que muestras las tarjetas de acuerdo a su fecha de vencimiento, como se muestra en la fig 1, en una perspectiva de calendario semanal o mensual. Con esta herramienta, el equipo puede ver las tareas que ya se cumplieron y en qué fecha se cumplieron o las tareas que están pendientes y cuándo se deben realizar.

Fig 1. Calendario en Trello

- Planning Poker

Trello tiene una integración de la página web PlaningPoker.com, para trabajar directamente en los tableros de la plataforma.  Se puede estimar las tarjetas en tiempo real, con los participantes del equipo, como se puede evidenciar en la fig 2, y ver los resultados de las estimaciones en las tarjetas, como se muestra en la fig 3.

Fig 2. Tarjetas de estimación en Trello

Fig 3. Resultado de las estimaciones en Trello

- TeamGantt

Otro power-up bastante útil, es el de TeamGantt, porque se pueden ver las tarjetas, como una línea de tiempo, agregando fechas de inicio y finalización para cada uno y también, asignar a una persona esa tarea.  Como se indica acontinuación:

Fig 4. TeamGantt en las tarjetas de Trello

Sin necesidad de abrir la página de TeamGantt, se puede ver directamente en Trello el diagrama de Gantt, se puede ver en la fig 5.

Fig 5. Diagrama de Gantt, directamente en Trello

- Burndown for Trello

Finalmente, otra herramienta bastante interesante es la de Burndown for Trello, que una vez realizadas las estimaciones, se genera esta gráfica de manera automática con el tablero que se esté trabajando, debido a que todas las fechas y horas ya están establecidas anteriormente. En la fig 6, se muestra el gráfico burndown para la primera entrega.

Fig 6. Gráfico Burndown mediante API de Trello